Республика Карелия

Совет Пряжинского городского поселения

XXXXIII заседания IV созыва

## Р Е Ш Е Н И Е

## пгт. Пряжа

## от 31 марта 2021 года                                                                                      № 181

О ходе реализации Федеральных целевых программ «Строительство водоводов и водоотведения в пгт Пряжа в целях строительства для семей, имеющих трех и более детей», «Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия»

Заслушав и обсудив в открытом заседании информацию Баскакова Артура Юсуповича, представителя Ремонтно-строительной компании «АГАТ», ИП Карабанина Николая Юрьевича, о ходе реализации Федеральных целевых программ «Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия»,  «Строительство водоводов и водоотведения в пгт Пряжа в целях строительства для семей, имеющих трех и более детей», Совет Пряжинского городского поселения

РЕШИЛ:

- Информацию Баскакова Артура Юсуповича, представителя Ремонтно-строительной компании «АГАТ» по реконструкции автовокзала, ИП Карабанина Николая Юрьевича о завершении работ по строительству водопроводных и канализационных сетей в северной части Пряжинского городского поселения принять к сведению, а также   заверения по завершению работ по  реконструкции автовокзала в срок до 1 августа 2021 года.

- Предложить:

- Баскакову Артуру Юсуповичу, представителю Ремонтно-строительной компании «АГАТ» предоставить в Администрацию Пряжинского городского поселения проект благоустройства территории автовокзала;

- ИП Карабанину Николаю Юрьевичу предоставить в Совет Пряжинского городского поселения информацию о задолженности за выполненные строительные работы по водоводу  до 05.04.2021 года.

3. Подготовить и направить обращения о сложившейся ситуации по     реализации программы по строительству водопроводных и канализационных сетей в пгт Пряжа  в адрес:

-   Главы Республики Карелия;

- Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по проблемам, связанным с финансированием выполненных подрядчиком работ.

4. Возложить контроль за данным решением на постоянную комиссию Совета Пряжинского городского поселения по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений.

5.  Обнародовать настоящее Решение в  установленном порядке.

Председатель Совета

Пряжинского городского поселения                                               Изотова Т.Н.

Разослать: дело – 3, Администрация г/п – 1,  ИП Карабанину Н.Ю.-1, ремонтно-строительная компания «Агат» - 1, по списку – 2, для обнародования – 3.