Республика Карелия

Совет Пряжинского городского поселения

LXXVI заседания IV созыва

- Р Е Ш Е Н И Е

- пгт Пряжа

29 марта  2023 года                                                                                             № 320

О выполнении плана использования средств дорожного фонда Пряжинского городского поселения за 2022 год

Заслушав и обсудив информацию Ульянова Ильи Владимировича, заместителя Главы Администрации  Пряжинского городского поселения «О выполнении плана использования средств дорожного фонда Пряжинского городского поселения за 2022 год»,

Совет Пряжинского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Ульянова Ильи Владимировича, заместителя Главы Администрации  Пряжинского городского поселения  «О выполнении плана использования средств дорожного фонда за 2022 год» (прилагается).

2. Поручить Администрации Пряжинского городского поселения:

-  заключить договор на оказание   услуг по очистке дорог местного значения Пряжинского городского поселения в зимний период 2023 года;

- провести работу по подготовке Соглашений с предприятиями и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Пряжинского городского поселения, с целью оказания услуг по зимней очистке, прилегающей к их объектам территории в срок до 01 сентября 2023 года.

3. Возложить контроль за настоящим решением на постоянную комиссию по вопросам бюджета, налогам и сборам, муниципальному имуществу и на постоянную комиссию по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, земельным отношениям.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Пряжинского городского поселения и обнародовать  в  установленном порядке.

Председатель Совета

Пряжинского городского поселения                                                         Т.Н. Изотова ____________________________________________________________________   _

Разослать: дело-3,   для обнародования-3

Выполнение плана

по использованию средств дорожного фонда

Администрацией Пряжинского городского поселения за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | План на 2022 год (тыс.руб) | Привлеченные средства | Отметка о выполнении (мероприятия), потрачено средств (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автодорог общего пользования, расположенных на территории Пряжинского городского поселения в течение года (очистка, подсыпка, грейдерование грунтовых дорог, нанесение дорожной разметки и т.д.) | 880,0 | Бюджет Пряжинского городского поселения | 1059,0 |
| 2 | Уличное освещение | 1466,2 | Бюджет Пряжинского городского поселения | 957,0 |
| 3 | По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» для реализации мероприятий Программы «Комфортная городская среда» | 606,6 | Бюджет Республики Карелия | 706,0 |
|  |  | 2947,8 |  | 2722,00 |

Информация к проекту Решения «О выполнении плана использования средств дорожного фонда Пряжинского городского поселения за 2022 год»

Приоритетным направлением в работе Администрации поселения остается содержание и ремонт дорог местного значения. На эти цели было направлено 1 059232,49  тыс руб из планируемых 880,0 тыс. рублей. Перерасход обусловлен резким повышением цен на расходочный материал  2022 году. Кроме того, проводилась регулярная очистка в зимний период улиц от снега пгт. Пряжа, п. Маньга и д. Киндасово  благодаря чему автобусное сообщение не прерывалось, подвоз воды осуществлялся по намеченному графику, проезды чистились, практически не было замечаний от населения по качеству содержания дорог.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями действующего законодательства к содержанию территорий дорог и проездов в зимний период в Пряжинском городском поселении в 2022 году был заключен  муниципальный  контракт с  ИП на  выполнение работ по зимнему содержанию дорог (улиц) и проездов Пряжинского городского поселения.  Работы подрядчиком выполняются качественно и в срок.

Экономия средств по оплате за уличное освещение сложилась из расчета того, что плановый платеж за декабрь 2022 года был произведен в январе 2023 года.

Администрация активно участвовала в федеральных и республиканских целевых программах:

- по программе «Комфортная городская среда»: выполнено обустройство дворовой территории по ул.Гористая, д 6; Место общего пользования: устройство металлического ограждения пешеходной дорожки от д. 85 до д. 87 по ул. Советской. Сумма проект 665 992 рублей;

-по программе ППМИ  произведен  ремонт пешеходной дорожки по ул. Советская и устройство пешеходной дорожки по ул. Строительная. Сумма проекта – 2272613,19 рублей, в том числе за счет: бюджета РК – 1704093,96 рублей,  бюджета поселения – 454888,63 рублей, привлеченные средства – 113630,60 рублей. Лимит недовведенных средств составил 210787,44 рублей.

Кроме того,  в 2022 году Пряжинскому городскому поселению из бюджета РК были выделены межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по благоустройству территории после обустройства водоснабжения и водоотведения в сумме 14 588 400,0 рублей. Обустроена пешеходная дорожка в северной части пгт. Пряжа, ул.Советской  общей площадью 1300 кв.м.,   заасфальтированы улицы: ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. М.Горького, ул. Совхозная. Установлено 18 водопропускных дренажных труб, произведена прокопка дренажных водоотводных канав. Произведен ремонт уличного освещения по новым технологиям на ул.Советской и ул. Зеленой, установлено 29 опор освещения. 100,0 тыс. рублей из дорожного фонда были направлены на осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в пгт Пряжа, необходимого после выполнения вышеуказанных строительно-монтажных работ по обустройства водоснабжения и водоотведения. Также, в связи с тем, что затраты на восстановительные работы оказались выше суммы средств, предусмотренной сметой и выделенными бюджетными средствами из бюджета РК, дополнительно из бюджета Пряжинского поселения было выделено 300,0 тыс рублей на оплату дополнительных видов работ.

Общая сумма израсходованных средств по разделу 0409 «дорожное хозяйство» за 2022 год составила 18 626 197, 20 рублей.