Республика Карелия

Совет Пряжинского городского поселения

L заседание III созыва

РЕШЕНИЕ

пгт. Пряжа

25 января 2018 года                                                                                                 №210

О выполнении плана использования средств дорожного фонда и об освоении средств на благоустройство Пряжинского городского поселения за 2017 год

Заслушав и обсудив информацию Карпова А.А., Главы Пряжинского городского поселения «О выполнении плана использования средств дорожного фонда и об освоении средств на благоустройство Пряжинского городского поселения за 2017 год».

Совет Пряжинского городского поселения III созыва

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Карпова А.А., Главы Пряжинского городского поселения «О выполнении плана использования средств дорожного фонда и об освоении средств на благоустройство Пряжинского городского поселения за 2017 год», согласно приложениям №1 и №2.

2. Поручить Администрации Пряжинского городского поселения:

- Перенести невыполненные мероприятия по использованию средств дорожного фонда на 2018 год.

- Включить невыполненные мероприятия по благоустройству в муниципальное задание МБУ «Комфорт» на 2018 год.

- Предоставить информацию о выполнении данного решения в срок до 01 июля 2018 года.

Председатель Совета

Пряжинского городского поселения                                                    А.В. Стаенный _____________________________________________________________________

Разослать: дело - 3,  для обнародования-3

Приложение № 1

к решению Совета Пряжинского городского поселения III созыва       № 210 от 25.01.2018 года

Исполнение плана по использованию средств дорожного фонда

за 2017 год

в тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | План на 2017 г. | Привлеч. средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автодорог общего пользования, расположенных на территории Пряжинского городского поселения в течение года. | 300 (чистка) 40 (грейдер) | бюджет дор.фонд | Чистка дорог 436 грейдер 28 грейдер 17,6 итого: 481,6 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия и устройство водоотведения ул.Петрозаводская, ул.Советская (банк, Петр-ая 29, лесхоз) | 1277 | бюджет дор.фонд | покупка асфальтобетонной смеси 25,5 |
| 3 | Покраска пешеходных переходов ул. Мелентьевой, ул. Советской (ежегодно). | МБУ Комфорт | бюджет дор.фонд | выполнено |
| 4 | Установка отсутствующих дорожных знаков в п. Пряжа согласно дислокации. | МБУ Комфорт | бюджет дор.фонд | установлено 10 знаков |
| 5 | Установка светофорного прибора на ул. Советская д.89 д.70 (школа-церковь) | 70 | бюджет дор.фонд | не выполнено |
| 6 | Обустройство разворотного кольца для школьных автобусов пгт. Пряжа, ул. Советская, д.89 МКОУ Пряжинская СОШ с остановочным комплексом. |  | бюджет Республики Карелия, дор.фонд | бюджет РК 371,8 МБ 92,9 |
| 7 | Обустройство пешеходного перехода пгт Пряжа ул. Петрозаводская, д.16 к МКДОУ детский сад (со светофором Т7) |  | бюджет Республики Карелия, дор.фонд | бюджет РК 143,4 МБ 36 |
| 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пгт Пряжа ул.Петрозаводская, д.16 подъезд к ГКУ соц.защиты РК «Центр соц.работы Пряжинского района» |  | бюджет Республики Карелия, дор.фонд | бюджет РК 392 МБ 98,7 |
| 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пгт Пряжа от ул.Петрозаводская, д.12 до ул.Петрозаводская, д.16 подъезд к МФЦ |  | бюджет Республики Карелия, дор.фонд | бюджет РК 379,1 МБ 94,7 |
| 9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пгт Пряжа ул. Строительная: обустройство подъезда автотранспорта к пенсионному фонду, УФМС и службе судебных приставов. |  | бюджет Республики Карелия, дор.фонд | не выполнено |

Исполнение плана по использованию средств дорожного фонда

за 2017 год (дополнительно)

в тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | План на 2017 г. | Привлеч. средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта организации дорожного движения |  | бюджет | 105,6 |
| 2 | Кадастровые работы по постановке на учет дорог местного значения (23 дороги) |  | бюджет | 160,7 |
| 3 | Кадастровые работы по постановке на учет съездов (3 съезда) |  | бюджет | РК 33,7 МБ 8,4 |
| 4 | Получение архивных справок в РКЦ «Недвижимость (23 дороги) |  | бюджет | 15,7 |
|  | ИТОГО: | 3007 |  | 2425,5, в т.ч.: РК 1320 МБ 1105,5 |

Приложение № 2

к решению Совета Пряжинского городского поселения III созыва        № 210 от 25.01.2018 года

Информация об освоении средств на благоустройство Пряжинского городского поселения за 2017 год

в тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | План на 2017 г. | Привлеч. средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уличное освещение. |  |  |  |
| 1 | Плата за уличное освещение | 1700 | бюджет | 1574,2 |
| 2 | Приобретение светильников, проводов СИП, ящиков для групп учёта | 82,9 | бюджет | 82,9 |
| 3 | Ремонт уличного освещения (замена катушек, электросчётчиков, диодных светильников, ламп ДРЛ в системе) |  | МБУ «Комфорт» | договоры 169,1 материалы 17,3 |
| 4 | Ремонт и покраска, снос непригодных к эксплуатации опор уличного освещения |  |  | МБ 1657,4 МБУ 186,4 |
|  | Итого | 1782,9 | бюджет | 1843,8 (125,4 неисп. аванс за янв.) |
|  | Благоустройство (МБУ «Комфорт») | 1760 | бюджет | 2160 |
|  | Озеленение территории |  |  |  |
| 1 | Озеленение территории Пряжинского городского поселения. Посадка саженцев деревьев, рассады цветов |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
| 2 | Удаление старых деревьев на территории п.Пряжа |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
|  | Содержание мест захоронения. |  |  |  |
| 1 | Содержание кладбища п.Пряжа (сбор и вывоз мусора, чистка проезда, снос сухостойных деревьев и кустов) |  | МБУ «Комфорт» | 19,6 вывоз мусора |
|  | Содержание дорог, тротуаров и мест общественного пользования |  |  |  |
| 1 | Содержание пешеходных дорожек ул. Советской, Петрозаводской, Мелентьевой, Совхозной |  | МБУ «Комфорт» | 334,3 штат 259,4 договор |
| 2 | Ремонт тротуара по ул. Петрозаводская, д.36 |  |  | - |
| 3 | Ремонт перехода от ул. Гагарина, д.14 до ул. Советская, д.81 |  |  | - |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия от д. 79 по ул. Советская до здания почты по ул. Гагарина |  |  | - |
| 5 | Устройство ограждения по ул. М.Мелентьевой у дома № 18 с благоустройством прилегающей территории |  |  | 46 |
| 6 | Устройство металлических ограждений на переходных мостках через речку по ул.Речной и ул. Заречной |  |  |  |
| 7 | Благоустройство территорий перед д. 5 по ул. М.Мелентьевой |  | МБУ «Комфорт» | - |
| 8 | Благоустройство клумбы на перекрестке по ул. М.Мелентьевой и ул. Советской |  | МБУ «Комфорт» | - |
| 9 | Обустройство дренажной системы по ул. М.Мелентьевой |  |  | - |
| 10 | Устройство водозаборной площадки у переходного моста через речку по ул.Заречная |  |  | - |
| 11 | Обустройство водоотведения в районе ул. Совхозной, ул. Речной, ул. Заречной |  |  | - |
|  | Мероприятия по противопожарной безопасности |  |  |  |
| 1 | Согласование схем размещения противопожарных водоёмов в п. Пряжа |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
| 2 | Прочистка подъезда к водоисточникам, удаление снега и наледи, открытие прорубей в зимний период (5месяцев). |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
| 3 | Заполнение источников ППВ водой до нормативного объёма (Лесная, Парковая, Октябрьская) |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
|  | Условия для массового отдыха населения. |  |  |  |
| 1 | Установка детской площадки в пгт. Пряжа |  | МБУ «Комфорт» | - |
| 2 | Содержание мест общего пользования (вывоз мусора с прибрежной части озера) |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
|  | Сохранение и популяция объектов культурного наследия |  |  |  |
| 1 | Содержание памятных мест погибшим в ВОВ (сквер Мелентьевой, мемориал, Крыло, Киндасово) |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
| 2 | Содержание территории братского захоронения и памятника М.Меленьевой |  | МБУ «Комфорт» | 22 ремонт |
|  | Организация и вывоз бытовых отходов. |  |  |  |
| 1 | Организация сбора и вывоз бытовых отходов и мусора с территории, ликвидация и засыпка песком несанкционированных свалок, кошение травы по местам общего пользования. |  | МБУ «Комфорт» | 62,1 оплата свалки |
| 2 | Приобретение расходных материалов (мешки, инструмент) |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
| 3 | Устройство дополнительных мест для сбора ТБО (контейнерные площадки) |  | МБУ «Комфорт» | установлено 3 конт. площадки |
| 4 | Организация месячников по массовой уборке и благоустройству (апрель, октябрь) |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. |  |  |  |
| 1 | Изготовление наглядной агитации (объявления, таблички, плакаты) опубликование информации в газете. |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
| 2 | Обследование прибрежной территории и акватории озера в летний и зимний периоды. |  | МБУ «Комфорт» | МБУ «Комфорт» |
|  | Мероприятия прочего благоустройства |  |  |  |
| 1 | Участие в программе поддержки местных инициатив | 1267,547 (1147 контр., 266,6 пени, 120 на мостки) | РК 752,5 МБ 260 нас 200 | 880,9, в т.ч.: РК 561,2 МБ 180,7 нас. 139,0 |
| 2 | Участие в программе комфортная городская среда | 1461,1 | РК 1205 МБ 215,9 нас 40,2 | 1461,1, в т.ч.: РК 1205 МБ 215,9 нас 40,2 |
|  | ИТОГО: | 6600 | Бюджет 3402,9 | 6158,9 |