Республика Карелия

Совет Пряжинского городского поселения

IV заседания IV созыва

- Р Е Ш Е Н И Е

- пгт Пряжа

29 ноября 2018 года                                                                                                 №22

О выполнении плана использования средств дорожного фонда Пряжинского городского поселения за 11 месяцев 2018 года

Заслушав и обсудив информацию Гарнина В.Л., Главы Пряжинского городского поселения «О выполнении плана использования средств дорожного фонда Пряжинского городского поселения за 2018 год»,

Совет Пряжинского городского поселения IV созыва

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Гарнина В.Л., Главы Пряжинского городского поселения, «О выполнении плана использования средств дорожного фонда за 11 месяцев 2018 года» (прилагается).

Председатель Совета

Пряжинского городского поселения                                                         Т.Н. Изотова ____________________________________________________________________   _

Разослать: дело-3,  прокуратура–1,  для обнародования-3

Приложение

к решению IV заседания IV созыва Совета Пряжинского городского поселения № 22 от 29.11.2018 года «О выполнении плана использования средств дорожного фонда Пряжинского городского поселения за 11 месяцев 2018 года»

Исполнение плана по использованию средств дорожного фонда

за 11 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | План на 2018 г. | Привлеч. средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автодорог общего пользования, расположенных на территории Пряжинского городского поселения в течение года. | 600 т.р. (чистка) 40 т.р. (грейдер) 30 т.р. (асфальт) | Бюджет Пряжинского городского поселения | Чистка дорог 386 т.р. грейдер 43 т.р. асфальт 10 т.р. отсыпка 12 т.р. ЩПС 33 т.р. сметы 6 т.р. итого: 490 т.р. |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Мелентьевой д.7, д.11 (д/с Радуга) | 225 т.р. | Бюджет Пряжинского городского поселения | 312 т.р. |
| 3 | Покраска пешеходных переходов ул. Мелентьевой, ул. Советской (ежегодно). | МБУ Комфорт | Бюджет Пряжинского городского поселения | выполнено |
| 4 | Установка отсутствующих дорожных знаков в п. Пряжа согласно дислокации. | МБУ Комфорт | Бюджет Пряжинского городского поселения | приобретено 18 шт. 25 т.р. |
| 5 | Установка светофорного прибора на ул. Советская д.89 д.70 (школа-церковь) | 70 т.р. | Бюджет Пряжинского городского поселения | ------------- |
|  | ИТОГО | 1689 т.р. |  | 827 т.р. |