Республика Карелия

Совет Пряжинского городского поселения

XXII заседание IV созыва

РЕШЕНИЕ

пгт. Пряжа

13.12.2019  года                                                                                                 №91

О выполнении плана по благоустройству Пряжинского городского поселения за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию Гарнина Валентина Леонидовича, Главы Пряжинского городского поселения «О выполнении плана по благоустройству Пряжинского городского поселения за 2019 год»

Совет Пряжинского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Гарнина Валентина Леонидовича, Главы Пряжинского городского поселения «О выполнении плана по благоустройству Пряжинского городского поселения за 2019  год» (прилагается).

2. Поручить Администрации Пряжинского городского поселения:

- включить невыполненные мероприятия по благоустройству в 2019 году в муниципальное задание МБУ «Комфорт» на 2020 год.

- предоставить информацию о выполнении данного решения в срок до 15.01.2020 года.

3. Поручить постоянной комиссии по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, земельным отношениям подготовить и внести проект решения «Об утверждении плана по благоустройству Пряжинского городского поселения на 2020 год» в срок до 15.01.2020 года.

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель Совета

Пряжинского городского поселения                                                       Т.Н. Изотова _____________________________________________________________________

Разослать: дело - 3,  АПГП – 1, МБУ «Комфорт» - 1, для обнародования-3.

Приложение

к решению Совета Пряжинского городского поселения IV созыва        № 91 от 13/02/2019 года

ПЛАН

выполненных работ по  благоустройству

территории Пряжинского городского поселения на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | План на 2019 г. | Привлеч. средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уличное освещение. |  |  |  |
| 1 | Плата за уличное освещение | 1500000 | бюджет | 921000 |
| 2 | Ремонт уличного освещения пгт.Пряжа (ул.Совхозная,ул.М.Мелентьевой.ул.Заречная, ул.Речная) | 432092 | РК | 432092 |
| 3 | Ремонт уличного освещения (замена катушек, электросчётчиков, диодных светильников, ламп ДРЛ в системе) |  | МБУ «Комфорт» |  |
| 4 | Ремонт и покраска, снос непригодных к эксплуатации опор уличного освещения |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
|  | Итого |  | бюджет | 1353092 |
|  | Благоустройство (МБУ «Комфорт») | 1600000 | бюджет |  |
|  | Озеленение территории |  |  |  |
| 1 | Озеленение территории Пряжинского городского поселения. Посадка саженцев деревьев, рассады цветов |  | МБУ «Комфорт» | на Братской могиле пгт Пряжа - выполнено |
| 2 | Удаление ветхих деревьев на территории пгт.Пряжа, д.Киндасово, Маньга |  | МБУ «Комфорт» | 18 шт. |
|  | Содержание мест захоронения. |  |  |  |
| 1 | Содержание кладбища п.Пряжа (сбор и вывоз мусора, чистка проезда, снос сухостойных деревьев и кустов) |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
|  | Содержание дорог, тротуаров и мест общественного пользования |  |  |  |
| 1 | Содержание пешеходных дорожек ул. Советской, Петрозаводской, Мелентьевой, Совхозная |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
| 2 | Благоустройство клумбы на перекрестке по ул. М.Мелентьевой и ул. Советской |  | МБУ «Комфорт» | выполнено, произведен покос и уборка кустов |
|  | Мероприятия по противопожарной безопасности |  |  |  |
| 1 | Согласование схем размещения противопожарных водоёмов в п. Пряжа |  | МБУ «Комфорт» |  |
| 2 | Прочистка подъезда к водоисточникам, удаление снега и наледи, открытие и содержание мест забора воды на оз.Пряжинское в зимний период. |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
| 3 | Заполнение источников ППВ водой до нормативного объёма (Лесная, Парковая, Октябрьская) |  | МБУ «Комфорт» |  |
|  | Условия для массового отдыха населения. |  |  |  |
| 1 | Установка детской площадки в пгт. Пряжа |  | МБУ «Комфорт» | выполнено на ул.Зеленая |
| 2 | Содержание мест общего пользования (вывоз мусора с прибрежной части озера) |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
| 3 | Заливка и содержание ледового катка-хоккейной площадки |  | МБУ «Комфорт» | выполнено частично в связи с погодными условиями |
|  | Содержание мест общего пользования |  |  |  |
| 1 | Уборка территории площадей, тротуаров, остановочных комплексов |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
|  | Сохранение и популяция объектов культурного наследия |  |  |  |
| 1 | Благоустройство памятных мест погибшим в ВОВ (сквер Мелентьевой, мемориал, Крыло, Киндасово) |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
| 2 | Подготовка территории поселка ко Дню Победы. |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
| 3 | Благоустройство территории братского захоронения и памятника М. Мелентьевой |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
|  | Организация и вывоз бытовых отходов. |  |  |  |
| 1 | Организация сбора и вывоз бытовых отходов и мусора с территории, ликвидация и засыпка песком несанкционированных свалок, кошение травы по местам общего пользования. |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
| 2 | Приобретение расходных материалов (мешки, инструмент) |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
| 3 | Организация месячников по массовой уборке и благоустройству.(апрель, октябрь) |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водный объектах, охране их жизни и здоровья. |  |  |  |
| 1 | Изготовление наглядной агитации (объявления, таблички, плакаты) опубликование информации в газете. |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
| 2 | Обследование прибрежной территории и акватории озера в летний и зимний периоды. |  | МБУ «Комфорт» | выполнено |
|  | Мероприятия прочего благоустройства |  |  |  |
| 1 | Участие в региональной «Программе поддержки местных инициатив» (обустройство контейнерных площадок в пгт.Пряжа, д.Киндасово, в д.и.п.Маньга | 1450000 | РК 900000 МБ 400000 нас 250000 | Не выполнено |
| 2 | Участие в программе «Комфортная городская среда» (общественная территории) | после проведения конкурса | РК 101000 МБ6000 Нас3000 | Выполнено благоустроена выставочная площадь по ул.М.Мелентьевой |
| 3 | Конкурс по благоустройству (строительство контейнерной площадки по ул.М.Мелентьевой д.22Б) | 71908 | РК 71908 | Выполнено |
| 4 | ТОС «Киндасово» | 387320 | РК302120 МБ10000 Соб.ср.ТОС51120 Насел.24080 | Выполнено |
|  | ИТОГО: |  | РК 900000 МБ 3500000 нас 250000 |  |