Республика Карелия

Совет Пряжинского городского поселения

XXXIX заседание III созыва

РЕШЕНИЕ

пгт. Пряжа

31 января 2017 года                                                                                             № 161

О выполнении плана использования средств дорожного фонда и об освоении средств на благоустройство Пряжинского городского поселения за 2016 год

Заслушав и обсудив информацию Карпова А.А., Главы Пряжинского городского поселения «О выполнении плана использования средств дорожного фонда и об освоении средств на благоустройство Пряжинского городского поселения за 2016 год».

Совет Пряжинского городского поселения III созыва

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Карпова А.А., Главы Пряжинского городского поселения «О выполнении плана использования средств дорожного фонда и об освоении средств на благоустройство Пряжинского городского поселения за 2016 год», согласно приложениям №1 и №2 .

Председатель Совета

Пряжинского городского поселения                                                    А.В. Стаенный _____________________________________________________________________

Разослать: дело - 3,  прокуратура – 1,  для обнародования-3

Приложение № 1

к решению Совета Пряжинского городского поселения III созыва       № 161 от 31.01.2017 года

Исполнение плана

по использованию средств дорожного фонда

за 2016 год

| № пп | Наименование мероприятий | План на 2016 г. | Привлеч. средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автодорог общего пользования, расположенных на территории Пряжинского городского поселения в течение года. | 300 т.р. | дор.фонд | Чистка дорог 347000, грейдер 24700, грейдер 16800 итого: 398038 |
| 2 | Ремонт грунтового дорожного покрытия и устройство водоотведения ул. Речная, Заречная,Совхозная (от башни до Советской) | 2080 т.р. | дор.фонд | Ремонт Мелентьевой, Береговая, Заречная 1039007,78 Новый проезд (Окт-Парков.) 149068 Итого: 1188075,78 |
| 3 | Покраска пешеходных переходов ул. Мелентьевой, ул. Советской (ежегодно). | 10 т.р. | дор.фонд | МБУ Комфорт |
| 4 | Установка отсутствующих дорожных знаков в п. Пряжа согласно дислокации. | 20 т.р. | дор.фонд | МБУ Комфорт |
| 5 | Установка светофорного прибора на ул. Мелентьевой | 70 т.р. | дор.фонд | 62700 |
| 6 | Изготовление и проверка смет в РЦЦС |  | дор.фонд | 14300 |
| 7 | Изготовление проекта дислокации дорожных знаков в пгт Пряжа |  | дор.фонд | 27171 (аванс) |
|  | Итого: | 2480,0 |  | 1690284,99 |

Приложение № 2

к решению Совета Пряжинского городского поселения III созыва        № 161 от 31.01.2017 года

Информация

об освоении средств на благоустройство Пряжинского городского поселения

за 2016 год

| № пп | Наименование мероприятий | План на 2016 г. | Привлеч. средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уличное освещение. |  |  |  |
| 1 | Плата за уличное освещение. | 1072 | бюджет | 1126885,41 |
| 2 | Приобретение светильников, проводов СИП, ящиков для групп учёта. | 100 | бюджет | 14415,47 |
| 3 | Ремонт уличного освещения (замена катушек, электросчётчиков, диодных светильников, ламп ДРЛ в системе) | 100 | бюджет | МБУ «Комфорт» |
| 4 | Ремонт и покраска, снос непригодных к эксплуатации опор уличного освещения |  |  | МБУ «Комфорт» |
|  | Итого | 1272 | бюджет | 1141300,88 |
|  | Благоустройство (МБУ «Комфорт») | 1600 | бюджет | 2207610 |
|  | Мероприятия прочего благоустройства |  |  |  |
| 1 | Покупка оборудования для обслуживания уличного освещения (вышка). | 1400 | бюджет | Вышка, УАЗ 2159602,65 |
| 2 | Участие в программе «Местные инициативы» |  |  | 1290834 (Бюджет 265 т.р.) |
|  | ИТОГО: | 3000 | Бюджет – 3000 | 6799347,53 |